Relatório do Sistema Fazenda Ideal

Data de referência: 18/02/2026

1. Resumo executivo

O sistema está em fase avançada e operacional para a rotina de gestão da fazenda. Hoje cobre entrada no sistema, dashboard gerencial, financeiro, cadastros, máquinas, clima, planejamento, tarefas, notificações, pecuária avançada, relatórios e validações de integração com WhatsApp.

2. O que já está pronto

2.1 Acesso e navegação

•	
      Site institucional + página de login intermediária + entrada no sistema.

•	
      Navegação por módulos consolidada no menu lateral.

2.2 Dashboard (Início do mês)

•	
      Visão executiva com KPIs: receita, despesa, balanço e operação.

•	
      Blocos de resumo de rebanho e financeiro.

•	
      Ajustes visuais recentes aplicados no layout principal.

2.3 Financeiro (Custos e Receitas)

•	
      Lançamento de despesas e receitas.

•	
      Análises financeiras e visões gerenciais (incluindo DRE/fluxo no painel).

•	
      Plano de contas Inttegra e cadastro de pessoas/empresas.

•	
      Rotinas de seed para plano de contas e dados demo.

2.4 Cadastros gerais

•	
      Propriedades e safras com CRUD básico funcional.

•	
      Pessoas e empresas integradas ao financeiro.

2.5 Módulos operacionais e de gestão

•	
      Máquinas: cadastro, movimentações e resumo.

•	
      Clima: lançamentos mensais de chuva e histórico.

•	
      Planejamento: metas, DISC e mapa cultural.

•	
      Tarefas: criação, atualização e conclusão.

•	
      Notificações: leitura individual e marcação em lote.

•	
      Pecuária avançada: movimentações, efetivo mensal, áreas mensais e reprodução.

2.6 Relatórios

•	
      Fechamento trimestral/semestral consolidado.

•	
      Exportação CSV funcional.

•	
      PDF disponível via impressão da tela.

2.7 WhatsApp

•	
      Ingestão e validação de mensagens/eventos.

•	
      Follow-up de perguntas por evento.

•	
      Envio via API quando credenciais oficiais estiverem configuradas.

3. O que ainda está parcial

•	
      Rebanho: parte da operação ainda usa localStorage no frontend; persistência backend ainda não está 100% fechada.

•	
      Mangas e pasto: algumas telas ainda usam dados mockados.

•	
      Autenticação: login atual não está ligado a perfis reais no backend.

•	
      WhatsApp oficial: envio real depende de `WA_ACCESS_TOKEN` e `WA_PHONE_NUMBER_ID`.

4. Conclusão

O sistema já está pronto para uso operacional em boa parte da rotina da fazenda, com foco forte em gestão e financeiro.

Próximos passos técnicos para fechar ciclo completo:

•	
      Finalizar persistência total do módulo Rebanho no backend.

•	
      Trocar mocks de Áreas/Pasto por dados reais.

•	
      Implementar autenticação real por usuários e perfis.

5. Status final

Pronto hoje: interface principal, dashboard, financeiro, cadastros, relatórios, tarefas/notificações, máquinas, clima, planejamento e pecuária avançada.

Em evolução: rebanho 100% persistente, áreas/pasto sem mock e autenticação corporativa completa.