RELATORIO DO SISTEMA FAZENDA IDEAL

Data de referência: 18/02/2026

1) RESUMO EXECUTIVO

O sistema já está em fase avançada e operacional para rotinas de gestão da fazenda.

Hoje ele cobre:

- entrada no sistema

- dashboard gerencial

- financeiro

- cadastros

- máquinas

- clima

- planejamento

- tarefas

- notificações

- relatórios

- integração com WhatsApp (validações)

2) O QUE JÁ ESTÁ PRONTO (FUNCIONANDO)

2.1 Acesso e navegação

- Site institucional + página de login intermediaria + entrada no sistema.

- Navegação por módulos com estrutura de menu consolidada.

2.2 Dashboard (Início do mês)

- Visão executiva com KPIs de receita, despesa, balanço e operação.

- Blocos de resumo para rebanho e financeiro.

- Ajustes visuais recentes aplicados no layout principal.

2.3 Financeiro (Custos e Receitas)

- Lançamento de despesas e receitas.

- Análises financeiras e visões gerenciais

- Cadastro financeiro com plano de contas e pessoas/empresas.

2.4 Cadastros gerais

- Aba de pessoas e empresas integrada ao financeiro.

2.5 Módulos operacionais e de gestão

- Máquinas: cadastro, movimentações e resumo.

- Clima: lançamentos mensais de chuva e histórico.

- Planejamento: metas, DISC e mapa cultural.

- Tarefas: criação, atualização e conclusão.

- Notificações: leitura individual e marcar todas como lidas.

- Pecuária avançada: movimentos, efetivo mensal, áreas mensais e reprodução.

2.6 Relatórios

- Fechamento trimestral/semestral consolidado.

- Exportação CSV funcional.

- PDF via impressão da tela (print).

2.7 WhatsApp

- Inserção e validação de mensagens/eventos.

- Follow-up de perguntas por evento.

- Envio de mensagem via API (quando configurado token oficial).

3) O QUE AINDA ESTA PARCIAL

3.1 Rebanho

- Parte da operação ainda usa localStorage no frontend.

- Fluxo forte de UI, mas persistência completa no backend ainda não está 100%.

3.2 Mangas e pasto

- Áreas/Pasto ainda com dados mockados em partes da tela.

3.3 Autenticação

- Login atual ainda não está ligado a autenticação real de usuários/perfis no backend.

3.4 WhatsApp oficial

- Envio real depende de credenciais da Meta (WA_ACCESS_TOKEN e WA_PHONE_NUMBER_ID).

4) CONCLUSÃO

O sistema está pronto para uso operacional em boa parte da rotina da fazenda, com foco forte em gestão e financeiro.

Para fechar ciclo de produção completa, os próximos passos técnicos são:

- Finalizar persistência total do modulo Rebanho no backend;

- Trocar mocks de Áreas e Pasto por dados reais;

- Implementar autenticação real por usuários e perfis.

5) STATUS FINAL

Pronto hoje: interface principal, dashboard, financeiro, cadastros, relatórios, tarefas/notificações, máquinas, clima, planejamento e pecuária avançada.

Em evolução: rebanho 100% persistente, áreas/pasto sem mock e autenticação corporativa completa.